## Slide 1: METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
Dra. Guillermina Baena Paz
2018
Adaptado de curso breve de marco lógico

## Slide 2: MARCO LÓGICO ¿PARA QUÉ?
La metodología de Marco Lógico es una de las herramientas principales que utilizan las organizaciones para diseñar y planear sus proyectos o programas y se compone de una secuencia de cinco pasos metodológicos, los cuales son requeridos en los procesos de prospectiva.

## Slide 3: Eliminar los obstáculos al desarrollo
Los proyectos y programas se elaboran para eliminar obstáculos al desarrollo ya sea por insuficiencias o deficiencias en los servicios públicos.
Donde una situación es insatisfactoria y se requiere un cambio es cuando se aplica la metodología.

## Slide 4
A esa situación insatisfactoria la llamamos Situación Actual.
Si existe una situación actual insatisfactoria, podemos decir que existe también una Situación Futura plausible que sería el resultado de una intervención diseñada para mejorar algunos o todos los elementos de la situación actual.
Esa intervención se hace a través de un proyecto o un programa, que se ejecuta en el corto y mediano plazo para lograr en el mediano y largo plazo la situación deseada.

## Slide 5: Los pasos metodológicos del Marco Lógico son:
1. El Análisis de Involucrados 2. El Análisis de Problemas 3. El Análisis de Objetivos 4. El Análisis de Alternativas 5. La Matriz del Marco Lógico

## Slide 6: Los dos primeros pasos identifican el problema
El análisis de involucrados, y
El análisis de problemas.
Son las dos herramientas para diagnosticar de la manera más objetiva posible la Situación Actual

## Slide 7: Los dos siguientes identifican un proyecto
El análisis de objetivos y
El análisis de alternativas.
El resultado de estos pasos es la situación deseada que se trabajará mediante un proyecto, por lo que debe haber un encargado del mismo hasta llegar a una situación satisfactoria.

## Slide 8: El último paso es la Matriz de Marco Lógico:
Resume todo lo discutido en los cuatro pasos anteriores
Agrega información sobre lo que se va a monitorear,
Lo que se va a evaluar y
El alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto.

## Slide 9: La metodología del Marco Lógico es actualmente
La más utilizada para conceptuar, diseñar, ejecutar, evaluar el desempeño y comunicar información fundamental sobre el proyecto en forma resumida.
Porque da elementos para estructurar el proceso de planeación y
porque las dependencias de la administración pública, las principales organizaciones para el desarrollo y las entidades financieras e internacionales, requieren que se presenten los proyectos bajo la forma de un Marco Lógico.

## Slide 10: PRIMER PASO
I.
ANÁLISIS DE
INVOLUCRADOS

## Slide 11: ¿Por qué es importante realizar el Análisis de Involucrados?
Este análisis se hace para identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones están directa o indirectamente involucrados en el problema de desarrollo específico que intentamos resolver, para tomar en consideración tanto sus intereses, cuanto su potencial y sus limitaciones.
De esta manera involucramos a nuevos actores al debate estratégico y a su propia transformación.

## Slide 12: LO IMPORTANTE DEL ANÁLISIS DE ACTORES INVOLUCRADOS
    Cómo perciben los diferentes grupos las causas y efectos del problema.
    Cuáles apoyarían o se opondrían a una determinada estrategia que se propone para superar un problema de desarrollo.
    El poder de incidencia, de convocatoria, de presión que tienen las organizaciones para apoyar u obstaculizar la solución del problema y
    los recursos que tienen las organizaciones para apoyar u obstaculizar o impedir la solución del problema mediante la estrategia que se propone. Esto es de vital importancia.
    Así también encontrar la manera de maximizar el apoyo y minimizar la resistencia cuando el proyecto se empiece a ejecutar.

## Slide 13: Se comienza el análisis preparando una tabla con cuatro columnas y una fila para cada grupo o individuo:

## Slide 14: Se comienza el análisis preparando una tabla con cuatro columnas y una fila para cada grupo:

## Slide 15
Se puede usar este formato también para identificar a los actores involucrados
SIGLA | NOMBRE COMPLETO | UBICACIÓN | TIPO DE ORGANIZACIÓN | ESCALA

## Slide 16: Desarrolle un diagrama de la red actual
Actores:
  Utilice el color de marcador para describir el actor según escala
  Local/ Comunitario - verde
  Departamental /Regional - rojo
  Nacional - azul
  Internacional - morado

## Slide 17: Desarrolle un diagrama de la red actual (continuación)
Relaciones:
  Conecte los actores que tiene relación entre ellos
  Utilice el color azul para estos vínculos
  Ahora conecte los actores del proyecto- en verde
  Use flechas para describir la dirección del vínculo

## Slide 18: Identificar vínculos importantes en el futuro (mediados del proyecto)- continuación
Relaciones:
  Utilice el color rojo para estos vínculos (futuro)
  Recuerde incluir vínculos que no estaban en el presente, y aparecen ahora
  Quite vínculos de la red actual que espera que desaparezcan

## Slide 19: CÍRCULOS EN LAS REDES: NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES
3er. nivel
2° nivel
1er. nivel
Ideas, conceptos, grupos o personas
Fuerzas políticas

## Slide 20: SÍMBOLOS PARA LAS REDES
Apartadas o separadas
Distantes
Sólo unidas
Conflictos
Más unidas o integradas
Fusiones con conflicto
Sólo relación positiva de apoyo, aprecio, admiración
Relación negativa de disgusto, de oposición
Las flechas indican direccionalidad de las fuerzas

## Slide 21: CADENAS EN LAS REDES
D
C
A
C es flujo de la comunicación
B
C
A
E
D
Red de Y moderadamente centralizada
C es central, pero D tiene una centralidad intermedia
E
E
B
Red de rueda centralizada
A
B
E
C
D
E
Círculo y cadena
Son menos eficientes: se requieren mayores mensajes para llegar a la solución
A
B
E
C
D
Cadena
En el mapa se pueden distinguir las redes de comunicación de las diferentes fuerzas:

## Slide 22: El Análisis de actores involucrados se realiza todo el tiempo de duración del proyecto
• Es muy importante que este cuadro esté permanentemente actualizado durante el diseño y la ejecución del proyecto, pues puede variar.
• No es sólo un insumo para el siguiente paso (el Análisis de los Problemas).
El Análisis de Involucrados es uno de los elementos más dinámicos ya que cambia permanentemente según avanza el proyecto.

## Slide 23: ¿Por qué cambia constantemente?
En primer lugar, porque los involucrados aparecen y desaparecen durante el ciclo del proyecto y cuando un proyecto está en la etapa de diseño, no es posible identificar a todos los involucrados que pueden ir apareciendo durante el proceso.
En segundo lugar, porque, al elaborar los siguientes pasos de la Metodología, volveremos a menudo a revisar el análisis de involucrados sobre todo cuando las diferentes alternativas o estrategias para el proyecto, puedan afectar de manera diferente a los actores.

## Slide 24: PASO DOS
II.
ANÁLISIS DE
PROBLEMAS

## Slide 25: El análisis de problemas sirve para:
    Analizar la situación actual relacionada con el problema de desarrollo identificado.
    Distinguir los problemas principales en torno al problema de desarrollo y las relaciones causa-efecto entre ellos.
    Visualizar las relaciones de causalidad y sus interrelaciones en un diagrama conocido como árbol de problemas.

## Slide 26: ÁRBOL DE PROBLEMAS (REFLEJA CAUSAS Y CONSECUENCIAS)
PROBLEMA
Impacto del entorno
Raíces del problema
Impactos inmediatos
Causas inmediatas
CONSECUENCIAS
CAUSAS

## Slide 27: PASO TRES
III.
ANÁLISIS
DE OBJETIVOS

## Slide 28: El primer paso es convertir el árbol de problemas en objetivos o soluciones a dichos problemas.
    El análisis de objetivos lo usamos para:
    1. Describir una situación que podría existir después de resolver los problemas
    2. Identificar las relaciones medio-fin entre objetivos
    3. Visualizarlo en un diagrama. Redactar los objetivos iniciando con verbo en infinitivo y refiriéndose a un solo cambio de comportamiento.

## Slide 29: ÁRBOL DE OBJETIVOS (VISIÓN GLOBAL Y CLARA DE LA SITUACIÓN POSITIVA QUE SE DESEA)
Objetivo general
Objetivos Impacto del entorno
Objetivos Raíces del problema
Objetivos
Impactos inmediatos
Objetivos Causas inmediatas
CONSECUENCIAS
CAUSAS

## Slide 30: PASO CUATRO
IV.
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

## Slide 31: Análisis de Alternativas
El análisis de alternativas consiste en identificar estrategias alternativas a partir del árbol de objetivos, que si son ejecutadas, podrían promover el cambio de la situación actual a la situación deseada.
Después de identificadas las distintas estrategias se debe evaluar cada una con varias herramientas de análisis que en realidad son filtros para ir seleccionando la plausible.

## Slide 32: ÁRBOL DE ALTERNATIVAS QUÉ DIRECCIÓN DEBE TOMAR LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
ALTERNATIVAS
Impacto del entorno
Raíces del problema
Impactos inmediatos
Causas inmediatas
CONSECUENCIAS
CAUSAS

## Slide 33: La selección debiera hacerse tomando en cuenta:
    1. Los intereses de los beneficiarios del proyecto
2. Los recursos financieros disponibles
3. Los resultados de estudios económicos (costos totales, beneficios), financieros, sociales, institucionales y ambientales, impacto social, sostenibilidad, experiencias previas
4. Los intereses y mandatos de entidades ejecutoras potenciales

## Slide 34: Pasos del análisis de alternativas:
Identificar diferentes conjuntos de objetivos (escalones medios-fin) que pudieran ser estrategias potenciales de un proyecto
Eliminar los objetivos que no son éticamente deseables o políticamente factibles, o aquellos que ya están siendo perseguidos por otros proyectos de la institución o el área.
Evaluar las alternativas respecto de los recursos disponibles, la viabilidad política, los intereses de los beneficiarios, de la entidad ejecutora prevista y de las fuentes de financiamiento.
Realizar los estudios pertinentes para el tipo de operación considerado,-económico (TIR, Costo-beneficio, costo efectividad para cada alternativa), financiero (si el ente ejecutor tiene fondos nacionales de contrapartida para el proyecto), social (implicancias para los grupos afectados), ambiental, etc-
Decidir cuál es la estrategia o combinación de estrategias (alternativas) más apropiada para ser la del proyecto

## Slide 35: Paso Quinto
V.
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Resumen de Objetivos | Indicadores Verificables Objetivamente (IVO) | Medios de Verificación | Escenarios
Fin |  |  | 
Propósito |  |  | 
Componentes |  |  | 
Actividades |  |  | 

## Slide 36: Los Objetivos comprenden:
Fin: Expresa la solución del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado.
Propósito: El logro del propósito contribuirá a alcanzar el Fin. O sea el efecto directo o cambio que se espera a partir del período de ejecución, puede y debe ser medido. Se expresa como un resultado, p.e. ”Mejora la calidad de la enseñanza”, “Mejora el desempeño del docente” (y no, mejorará). Es lo que esperamos que ocurra cuando los beneficiarios del proyecto utilicen los productos que les entregamos.
Componentes (Productos): Son los resultados específicos del proyecto: obras, estudios, servicios, capacitación, etc., que debe producir el ejecutor con el presupuesto asignado. Cada componente debe ser necesario para lograr el propósito. Deben ser redactados como resultados o productos finales: escuelas terminadas, estudios realizados, capacitación realizada, etc.
Actividades: Son aquellas que la gerencia o conducción del proyecto debe asegurar que se lleven a cabo para producir cada uno de los componentes. Se coloca cada actividad requerida para un componente en orden cronológico y se estima el tiempo y recursos requeridos para realizarla. En la MML la ejecución está directamente relacionada con el diseño.

## Slide 37: Indicadores Verificables Objetivamente (IVO)
Es la especificación cuantitativa o cualitativa utilizada para medir el logro de un objetivo. Debe ser aceptada colectivamente por los involucrados como adecuada para medir los logros del proyecto.

## Slide 38: LOS INDICADORES:
Dan las bases para el seguimiento del desempeño y la evaluación y miden el éxito de un proyecto
    Especifican de manera precisa cada objetivo a nivel de componentes (productos), a nivel de propósito (mide el efecto directo después de completada la ejecución del proyecto), a nivel de fin y a nivel de actividad (el presupuesto del proyecto, con los costos de cada actividad y el costo de cada componente).
Cada indicador especifica:
  la cantidad (cuánto)
  la calidad (de qué tipo)
  el tiempo (para cuándo o en qué periodos)
  el grupo de población (grupo objetivo)

## Slide 39: CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES
  Práctico:
    Medir lo importante con el número mínimo de indicadores para medir cada objetivo.
    La meta debe ser realizable sin referirse a algo que no ocurrirá.
    Los medios para medir cada objetivo son eficientes en cuanto a costo.
  Independiente
    No puede haber relación de causa-efecto entre el indicador y el objetivo correspondiente, p.e., consultores contratados para completar un componente, no es el indicador para ese componente. Un indicador independiente es aquel que refleja el resultado especificado en el objetivo, no los medios utilizados para alcanzar ese resultado.

## Slide 40: CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES (2)
  Focalizado (específico, medible)
    Debe especificar el grupo objetivo, la cantidad, calidad, tiempo y lugar
  Verificable objetivamente
    Los indicadores deben ser verificables objetivamente para que tanto el que propone el proyecto como el escéptico o el que se opone estén de acuerdo en lo que implica la evidencia. El valor que toma el indicador debe estar disponible para todos. Además de identificar el valor de un indicador para el principio y el final del proyecto, también hay que tener indicadores intermedios que son indispensables para el seguimiento del proyecto. Puede ser importante incluir al menos un indicador cualitativo en un proyecto, especialmente la opinión de los beneficiarios sobre el desempeño del proyecto. Esto fomenta el sentido de pertenencia del beneficiario hacia el proyecto y acerca al cliente con el ejecutor.

## Slide 41: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
  La columna de Medios de Verificación contiene datos dónde la entidad ejecutora o el evaluador pueden obtener información sobre la situación, el desempeño o comportamiento de cada indicador durante la ejecución del proyecto. Ello requiere que los diseñadores del proyecto identifiquen fuentes de información o dispongan que se recoja información, posiblemente como actividad del proyecto, con su costo correspondiente.

## Slide 42: DATOS PARA LA VERIFICACIÓN
Podemos utilizar:
1. Fuentes secundarias, es decir, datos que son recogidos regularmente y con frecuencia son publicados. Debiera hacerse un inventario de estas fuentes. Esta es la fuente de información menos costosa aunque los datos pueden requerir tabulaciones o procesamiento especial para que puedan aplicarse a la población objetivo.
2. Fuentes primarias, si no hay información de fuentes secundarias para el indicador debe considerarse recolectar o generar los datos.

## Slide 43: ESCENARIOS DE RIESGOS
Existen situaciones que están fuera del control de la gerencia o entidad ejecutora del proyecto y que suponen riesgos para éste , es decir, es posible que aún cumpliendo nuestras actividades, por ejemplo, no podamos producir resultados (productos) si estos riesgos ocurren. La columna de escenarios se refiere a la pregunta, ¿cómo podemos manejar los riesgos?
  Los riesgos existen: financieros, sociales, políticos, ambientales, institucionales climatológicos, etcétera y pueden llevar a que el proyecto fracase. El equipo de diseño del proyecto debe identificar los riesgos en cada fase, actividades, componentes propósito y fin.
El riesgo se expresa, convencionalmente, como un escenario crítico que podría ocurrir.

## Slide 44: La lógica de la Matriz de Marco Lógico

## Slide 45: La matriz del marco lógico tiene doble lógica
1. La primera vertical, que nos muestra las relaciones causa efecto entre nuestros objetivos de distinto nivel.
Si leemos desde abajo: es necesario realizar las actividades (para ello contar con los insumos) para producir resultados (componentes o productos) y cumplir con el propósito, una vez cumplido el propósito se cumple el fin.
2. La segunda horizontal, muestra que no es suficiente cumplir con las actividades para obtener los productos sino que además deben ocurrir los escenarios al nivel de actividad para contar con las condiciones necesarias y suficientes para la realización del proyecto.

## Slide 46: Dra. Guillermina Baena Paz
Muchas gracias
baenapaz@politicas.unam.mx